Финансовый план проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Задача | чел/з.п/мес/итого (тыс.руб) | ФОТ(тыс.руб) | Оборуд-е(тыс.руб) | Мат-лы (тыс.руб) | Всего(тыс.руб) | Примеч. |
| 1. Ремонтно-восстановительные работы в помещении подземной лаборатории | Внешний Исполнитель |  |  |  | Стоимость работ будет определена АХЧ  | Необходима Предварительная оценка состояния помещения |
| 2.Создание маятника Цельнера (двух действующих образцов) и маятника Ярковского в пыле-влагозащищенном варианте | 2инж/30/4280 тыс.р. | 364,56тыс.р | 3 влагозащ-х комп-ра по32 тыс.р.96 тыс.р. | 4 arduino и др. комплектующие 10 тыс.руб.Металл/лист40 тыс.руб50тыс.р | 510,56 тыс.р. |  |
| 3.Создание линии связи и демонстрационной части комплекса | 1инж/30/21диз-р/ 30/2120 тыс.р | 156,24 тыс.р | Панель-150 тыс.р. | Кабель, комплектующие20 тыс.р | 326,24тыс.р |  |
| 4.Разработка сайта и запуск информационных каналов к нему | 1 инж /30/390 тыс.р. | 117,18 тыс.р. |  |  | 117,18 тыс.р. |  |
| 5. Разработка и оформление комплекта документации к оборудованию лаборатории, | 1 инж/30/130 тыс.р. | 39,06 тыс.руб. |  |  | 39.06тыс.р.30 тыс.р. |  |
| Итого |  | 677.04 | 246.00 |  70.00 | 993.04 т.р. |  |