Финансовый план проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача | чел/з.п/мес/  итого  (тыс.руб) | ФОТ  (тыс.руб) | Оборуд-е  (тыс.руб) | Мат-лы (тыс.руб) | Всего  (тыс.руб) | Примеч. |
| 1. Ремонтно-восстановительные работы в помещении подземной лаборатории | Внешний  Исполнитель |  |  |  | Стоимость работ будет определена АХЧ | Необходима  Предварительная  оценка состояния помещения |
| 2.Создание маятника Цельнера (двух действующих образцов) и маятника Ярковского  в пыле-влагозащищенном варианте | 2инж/30/4  280 тыс.р. | 364,56  тыс.р | 3 влагозащ-х комп-ра по32 тыс.р.  96 тыс.р. | 4 arduino и др. комплектующие  10 тыс.руб.  Металл/лист  40 тыс.руб  50тыс.р | 510,56 тыс.р. |  |
| 3.Создание линии связи и демонстрационной части комплекса | 1инж/30/2  1диз-р/ 30/2  120 тыс.р | 156,24 тыс.р | Панель-  150 тыс.р. | Кабель, комплектующие  20 тыс.р | 326,24  тыс.р |  |
| 4.Разработка сайта и запуск информационных каналов к нему | 1 инж /30/3  90  тыс.р. | 117,18 тыс.р. |  |  | 117,18  тыс.р. |  |
| 5. Разработка и оформление комплекта документации к оборудованию лаборатории, | 1 инж/30/1  30 тыс.р. | 39,06 тыс.руб. |  |  | 39.06  тыс.р.  30 тыс.р. |  |
| Итого |  | 677.04 | 246.00 | 70.00 | 993.04 т.р. |  |