

**ОТЧЁТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА**

11.05.2018 – 25.12.2018

**«Электронный студгородок»**

автоматизированная система оформления заселения студентов в общежитие

**Томск 2018**

**Цель проекта**

Разработка электронной системы документооборота на базе “1С: Университет”, которая позволит оптимизировать оформление документов для заселения в общежития.

**Результаты проекта по задачам**

Для достижения цели представляемого проекта реализованы следующие задачи:

|  |  |
| --- | --- |
| **Задача** | **Результат выполнения** |
| 1. Разработана структура общежития | Созданы метаданные хранения информации по струк­туре общежития  Разработаны формы пользовательского интерфейса  Разработан модуль заполнения структуры |
| 1. Разработан модуль оформления заселения студентов в общежитие | Созданы метаданные хранения информации по заселе­нию  Разработаны формы пользовательского интерфейса  Разработана обработка оформления заселения в общежи­тие  Разработана «шахматка» расселения по комнатам |
| 1. Разработана структура учета нарушений, дости­жений студентов. | Созданы метаданные хранения информации учета  Разработаны формы пользовательского интерфейса  Вынос в отдельные подсистемы пользователя  Создание метаданных хранения информации  Разработка форм  Вынос в отдельные подсистемы пользователя |
| 1. Разработан настраивае­мый отчет для получе­ния списков проживаю­щих с возможностью со­хранения вариантов отче­тов | Разработан отчет для предоставления сведений об избира­телях  Разработаны печатные формы документов по проживаю­щим  Переработана форма рабочего стола |

**Вывод**

В результате была оптимизирована работа в оформлении документации для заселе­ния в общежития. А именно, интеграция данных позволила обеспечить оператив­ность и оформление документов, тем самым сократить время. Разработанная система позво­ляет передавать в цифровом виде персональные данные и обеспечивать автоматиче­ское генерирование необходимой документации (справки, отчеты). Доработан­ная версия 1С Студент позволяет эффективно распределять и управлять жи­лым фондом студенческих общежитий.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование КПЭ Проекта | Целевое значение КПЭ | Фактическое значение КПЭ |
| Создание единой электронной системы в студгородке на базе 1С | 1. Оптимизация рабочего времени (сокращение времени на заполнение договоров от 40 минут до 3-х).  2. Информирование студента через автоматическую систему (сокращение времени от 2-5 дней до 5-10 минут).  3. Адаптация сотрудников к системе и работы с ней (сокращение времени от 2 месяцев до 10 дней). | 7 минут  В процессе  Адаптация к системе через обучение сократилась до 14 дней |